# Архитектура веб-платформы CAFRI

План разработки с нуля на ASP.NET Core

Основано на предоставленных макетах: Intelligence, Countries, Map, Publications, About и Professional Access.

# 1. Рекомендуемый подход

Для первой версии не нужно сразу строить микросервисную архитектуру. Оптимальный вариант - модульный монолит на ASP.NET Core: единая кодовая база и БД, но функциональность изолирована по модулям. Это проще разрабатывать, тестировать и разворачивать, а тяжелые части позже можно вынести отдельно.

ASP.NET Core 8 / .NET 8 как основная платформа.

Clean Architecture + CQRS/MediatR внутри модулей.

PostgreSQL как основная база данных.

Razor Views или MVC для публичной части и административной панели; API оставить для карты и динамических данных.

Позже отдельно можно вынести поиск, сбор данных, отправку уведомлений и AI-анализ.

# 2. Технологический стек

Базовый стек, который хорошо подойдет для реализации платформы.

| Направление | Рекомендуемые технологии |
| --- | --- |
| Backend | .NET 8, ASP.NET Core MVC, Web API, EF Core, MediatR |
| База данных | PostgreSQL, Redis для кеширования |
| Авторизация | ASP.NET Core Identity, роли и permissions |
| Frontend | Razor Views + JavaScript/TypeScript, Bootstrap или Tailwind CSS |
| Карты и графики | Leaflet или Mapbox GL JS; Chart.js или ApexCharts |
| Файлы | S3/MinIO для PDF, обложек и документов |
| Фоновые задачи | Hangfire или Quartz.NET |
| Инфраструктура | Docker, Nginx, GitLab CI/CD, Serilog |

# 3. Структура solution

Рекомендуемая структура решения:

CAFRI.sln src/ CAFRI.Web # MVC, API, Views, Admin Area CAFRI.Application # Use Cases, Commands, Queries, DTO, Validators CAFRI.Domain # Entities, Enums, Business Rules, Interfaces CAFRI.Infrastructure # EF Core, PostgreSQL, Identity, Files, Email, Redis CAFRI.Worker # Hangfire/Quartz jobs и обработчики импорта tests/ CAFRI.UnitTests CAFRI.IntegrationTests

# 4. Назначение слоев

| Проект | Ответственность |
| --- | --- |
| CAFRI.Domain | Чистые бизнес-сущности, перечисления, правила, интерфейсы репозиториев. Не зависит от EF Core, MVC и PostgreSQL. |
| CAFRI.Application | Бизнес-сценарии: получить список материалов, создать публикацию, опубликовать статью, обновить показатель страны, оформить подписку. |
| CAFRI.Infrastructure | Реализация доступа к данным и внешним сервисам: DbContext, Identity, Redis, email, S3/MinIO, RSS/API-источники. |
| CAFRI.Web | Контроллеры, Razor Views, ViewModels, API endpoints, middleware, авторизация, административная область. |
| CAFRI.Worker | Периодический импорт RSS/API, отправка email alerts, обновление кеша, генерация превью PDF и обслуживание данных. |

# 5. Функциональные модули

| Модуль | Что реализует |
| --- | --- |
| Home | Главная страница: последние материалы, featured publication, coverage areas, краткие показатели. |
| Intelligence | Каталог аналитики, фильтрация по странам/категориям/источникам, поиск, пагинация, детали материала. |
| Countries | Карточки стран, профили, экономика, банковский сектор, регулирование, последние материалы. |
| Map | Интерактивная карта Центральной Азии, слои, индикаторы, переход в профили стран. |
| Publications | Отчеты, regulatory notes, country profiles, analytical briefs, PDF-файлы и категории. |
| Professional Access | Подписки, ограничение premium-контента, доступ к dashboard, экспортам и архивам. |
| Admin | Управление контентом, источниками, показателями, пользователями, ролями, модерацией и настройками. |
| Notifications | Email alerts, RSS Feed, пользовательские подписки на страны и категории. |

# 6. Основные сущности базы данных

| Сущность | Основные поля / назначение |
| --- | --- |
| Country | Id, Name, Code (KG/KZ/UZ/TJ/TM), Capital, Slug, Description, Population, GDP, BankAssets, FlagUrl, CoverImageUrl, MapColor, IsActive. |
| CountryProfile | CountryId, Overview, EconomicOverview, FinancialSectorOverview, RegulatoryOverview, TradeOverview, SanctionsOverview, InstitutionalOverview, RiskSummary, LastReviewedAt. |
| Institution | CountryId, Name, ShortName, Type, WebsiteUrl, Description, LogoUrl. Пример: центральный банк, статистическое ведомство, регулятор. |
| IntelligenceCategory | Name, Slug, Description, Icon, DisplayOrder. Например: Banking, Financial Regulation, Trade & Logistics, Sanctions, Macroeconomics. |
| IntelligenceItem | Title, Slug, ShortDescription, Content, CountryId, InstitutionId, CategoryId, SourceId, PublishedAt, Status, IsPremium, IsFeatured, ReadingTimeMinutes. |
| Publication | Title, Slug, Summary, Content, PublicationType, CountryId, CoverImageUrl, PdfFileUrl, PublishedAt, IsPremium, IsFeatured, Status. |
| Source | Name, WebsiteUrl, SourceType, CountryId, ReliabilityLevel, Description, LogoUrl, IsActive. |
| Indicator | Name, Code, Description, Category, Unit, FormatType, IsMapAvailable, IsActive. |
| IndicatorValue | IndicatorId, CountryId, Value, PreviousValue, Date/Year/Quarter/Month, SourceId, Notes. |
| Tag | Name, Slug. Используется для поиска и связи с материалами/публикациями. |
| MapLayer | Name, Code, Description, IsActive, DisplayOrder. |
| AlertSubscription | UserId, CountryId, CategoryId, InstitutionId, IsEmailEnabled, IsActive. |
| SubscriptionPlan / UserSubscription | Тарифы, период действия, статус, payment status, пользователь. |

# 7. Важные связи между сущностями

Country 1 - 1 CountryProfile Country 1 - N Institution Country 1 - N IntelligenceItem Country 1 - N Publication Country 1 - N IndicatorValue Institution 1 - N IntelligenceItem IntelligenceCategory 1 - N IntelligenceItem Source 1 - N IntelligenceItem / Publication / IndicatorValue Indicator 1 - N IndicatorValue ApplicationUser 1 - N UserSubscription / AlertSubscription IntelligenceItem N - N Tag через IntelligenceItemTag Publication N - N Tag через PublicationTag

# 8. Пользователи, роли и доступ

| Роль | Возможности |
| --- | --- |
| SuperAdmin | Полный доступ, настройки платформы, управление ролями и пользователями. |
| Admin | Управление контентом, странами, источниками, публикациями и показателями. |
| Editor | Создание и редактирование материалов; отправка на модерацию. |
| Analyst | Подготовка аналитики, заполнение показателей, работа с профилями стран. |
| Reviewer | Проверка материалов, подтверждение или возврат на доработку. |
| Subscriber | Доступ к профессиональному premium-контенту. |
| Guest | Открытая часть сайта без доступа к платным материалам. |

Права лучше реализовать отдельно от ролей через Permission и RolePermission. Это позволит дать, например, редактору право создавать материал, но не публиковать его без проверки.

# 9. Статусы контента

| Сущность | Статусы |
| --- | --- |
| IntelligenceItem / Publication | Draft -> PendingReview -> Published -> Archived. Дополнительно: Rejected. |
| UserSubscription | Trial, PendingPayment, Active, Expired, Cancelled. |
| Источник | Active, Inactive, Archived. |

# 10. API и маршруты

Даже при использовании Razor Views API стоит проектировать с первого этапа. Он понадобится карте, динамическим фильтрам, будущему мобильному приложению или отдельному frontend.

GET /api/countries GET /api/countries/{slug} GET /api/countries/{code}/indicators GET /api/countries/{code}/intelligence GET /api/intelligence?country=KG&category=banking&page=1 GET /api/intelligence/{slug} GET /api/publications GET /api/publications/{slug} GET /api/map/countries GET /api/map/indicators?code=gdp-growth&year=2025 GET /api/map/layers POST /api/admin/intelligence PUT /api/admin/intelligence/{id} POST /api/admin/publications POST /api/admin/indicators

# 11. Административная панель

Админ-панель лучше сделать отдельной ASP.NET Area: /admin. Основные разделы:

Dashboard

Countries и Country Profiles

Institutions и Sources

Intelligence Items

Publications

Categories и Tags

Indicators и Indicator Values

Map Layers

Users, Roles, Permissions

Subscriptions

Email Alerts

Audit Logs

Settings

# 12. Поиск, кеширование и производительность

Начать с PostgreSQL Full Text Search по Title, ShortDescription, Content, Tags, Country и Institution.

Для главной страницы, карточек стран и каталогов использовать Redis cache.

Кеш сбрасывать при публикации или редактировании материалов.

При росте проекта вынести полнотекстовый поиск в OpenSearch, Elasticsearch или Meilisearch.

Изображения и PDF хранить вне базы данных - в MinIO/S3; в БД хранить URL и метаданные.

# 13. Фоновые задачи

Импорт RSS и API официальных источников.

Сохранение новых материалов в Draft/PendingReview для проверки редактором.

Отправка Email Alerts по выбранным странам, категориям и учреждениям.

Обновление индикаторов и кеша.

Генерация PDF-превью и sitemap.

Очистка технических логов и временных файлов.

# 14. Поэтапный план разработки

| Этап | Состав |
| --- | --- |
| Этап 1 - MVP | Solution, PostgreSQL, Identity, Docker, базовая админка, Countries, Intelligence, Publications, Sources. |
| Этап 2 - Public UI | Главная, список и детали материалов, страницы стран, публикации, поиск, фильтры и пагинация. |
| Этап 3 - Map & Data | Leaflet/Mapbox, индикаторы, графики, карта, слои и данные по странам. |
| Этап 4 - Professional Access | Подписки, premium-контент, ограничения доступа, экспорт PDF/Excel, email alerts. |
| Этап 5 - Automation | RSS/API ingestion, AI summaries, автоклассификация, рекомендации и расширенные dashboards. |

# 15. Минимальный набор таблиц для первого релиза

Countries CountryProfiles Institutions Sources IntelligenceCategories IntelligenceItems Publications Tags IntelligenceItemTags PublicationTags Indicators IndicatorValues AspNetUsers AspNetRoles SubscriptionPlans UserSubscriptions AlertSubscriptions

# 16. Итоговая рекомендация

Сначала нужно реализовать платформу как контентную и аналитическую систему: страны, источники, материалы, публикации, фильтрация, поиск и удобная админ-панель. Карта, автоматический сбор данных, AI-анализ и сложная подписочная модель должны добавляться после появления стабильного MVP. Такой порядок позволит быстрее получить рабочий продукт и не усложнить архитектуру раньше времени.